## Slide 1
xv6 多文件系统支持
VFS + HAL 架构
全国大学生计算机系统能力大赛 · 操作系统功能挑战赛道

## Slide 2
项目概述 · 分支演进 · 架构设计 · HAL进展 · ext2状态 · FAT32状态 · 磁盘规划 · 跨平台 · 成果总结 · 后续计划
分支演进路线
vfs（陈权）
HAL（杨子游）
ext2 + VFS 实现
RISC-V / LoongArch 平台抽象
integrate-vfs-hal — 早期合并，打通双平台
merge-vfs-hal — RISC-V，loongarch双平台测试
final-submission — + FAT32 框架，面向最终提交
2 / 10

## Slide 3
项目概述 · 分支演进 · 架构设计 · HAL进展 · ext2状态 · FAT32状态 · 磁盘规划 · 跨平台 · 成果总结 · 后续计划
VFS + HAL 架构设计
用户态 (syscall: open/read/write/...)
VFS vnode_ops (14个) + vfs_ops (mount/unmount/root)
xv6fs
ext2
fat32
各文件系统独立实现 vnode_ops 接口
统一磁盘驱动层 (bdev_read / bdev_write)
HAL virtio (RISC-V) / ramdisk (LoongArch)
3 / 10

## Slide 4
项目概述 · 分支演进 · 架构设计 · HAL进展 · ext2状态 · FAT32状态 · 磁盘规划 · 跨平台 · 成果总结 · 后续计划
HAL 架构设计--三层架构
3 / 10
顶层 · kernel/
只调用 hal_* 前缀接口，不知道运行在哪个架构上
中层 · hal/hal_*.h
7 个统一接口声明文件 hal_arch / hal_vm / hal_intr / hal_timer / hal_console / hal_ctx / hal_memlayout
底层 · hal/riscv/ + hal/loongarch/
每个架构独立实现所有 hal_* 函数 • RISC-V: 11 个文件, ~1460 行 • LoongArch: 13 个文件, ~1380 行
核心原则：只有 7 个文件需要 ARCH 条件编译，其余 20+ 个内核文件完全平台无关

## Slide 5
项目概述 · 分支演进 · 架构设计 · HAL进展 · ext2状态 · FAT32状态 · 磁盘规划 · 跨平台 · 成果总结 · 后续计划
Riscv架构 vs Loongarch架构
3 / 10
差异维度 | RISC-V | LoongArch 实现
特权级 | M/S/U 三级 | PLV0/PLV3 两级，无M态，start()极简
页表 | Sv39 三级，硬件自动walk | LA64 四级 + 软件TLB重填 (hal_tlbrefill.S 72行)
异常返回 | sret / mret | ertn 统一指令
CSR指令 | csrr/csrw/csrci/csrsi | csrrd/csrwr/csrxchg — 所有内联重写
异常码 | scause直接可用 | estat_to_scause()转换: ADE(8)≠syscall(8)!
中断控制器 | PLIC MMIO | EIOINTC MMIO — hal_intr.c完全重写
定时器 | CLINT + stimecmp CSR | TCFG/TVAL纯CSR定时器
块设备 | MMIO virtio @0x10001000 | RAM-disk (objcopy嵌入) — 无PCI virtio
callee-saved | 14个 (ra,sp,s0-s11) | 12个 (ra,sp,fp,s0-s8) — hal_ctx.h条件编译
PTE PPN | 连续 [53:10] | 分两段! PTE[59:12] + PTE[11:7] — PA2PTE/PTE2PA重写
用户链接 | 从 0x0 | 从 0x2000 — 跳过保护页

## Slide 6
项目概述 · 分支演进 · 架构设计 · HAL进展 · ext2状态 · FAT32状态 · 磁盘规划 · 跨平台 · 成果总结 · 后续计划
HAL 层进展
已完成
RISC-V plic + virtio-mmio、LoongArch intr + virtio + TLB refill
RISC-V
多磁盘 virtio（3 disks）— 完整支持
LoongArch
当前单磁盘（fs 镜像嵌入内核 ramdisk）
待做
LoongArch 多磁盘 virtio 支持
● HAL 层负责硬件抽象，为上层文件系统提供统一的块设备接口
● RISC-V 平台已完全打通多磁盘，LoongArch 是当前瓶颈
4 / 10

## Slide 7
项目概述 · 分支演进 · 架构设计 · HAL进展 · ext2状态 · FAT32状态 · 磁盘规划 · 跨平台 · 成果总结 · 后续计划
ext2 — 基本完成
vnode_ops 实现
✓ lookup ✓ read ✓ write ✓ stat
✓ readdir ✓ create ✓ unlink ✓ mkdir
✓ link ✓ mknod ✓ truncate
磁盘模型（权宜之计）
cat ext2.img >> fs.img → 同一 disk0
用 FSSIZE 偏移寻址
保证双平台正常工作
测试状态（自建测试）
15 / 15 通过
● L1: mount / umount
● L2: create / lookup / read / write / mkdir / unlink / link / mknod / stat / truncate
● L3: namei 路径遍历
● L4: concurrent-write / unlink-while-open / large-file
5 / 10

## Slide 8
项目概述 · 分支演进 · 架构设计 · HAL进展 · ext2状态 · FAT32状态 · 磁盘规划 · 跨平台 · 成果总结 · 后续计划
FAT32 — 基础完成
已实现功能
✓ 全部 vnode_ops: lookup/read/write/stat/
readdir/create/mkdir/unlink/truncate
✓ 短 8.3 文件名
✓ FAT 链管理、扇区→块映射 (sread/swrite)
磁盘模型
独立磁盘（dev=3，fat32.img）
待完善
● 完整测试套件
● 长文件名支持
6 / 10

## Slide 9
项目概述 · 分支演进 · 架构设计 · HAL进展 · ext2状态 · FAT32状态 · 磁盘规划 · 跨平台 · 成果总结 · 后续计划
磁盘模型问题与规划
模块 | 当前（权宜之计） | 最终目标 | 
ext2 | 拼接到 fs.img 尾部（disk0） | 独立磁盘，去掉 FSSIZE 偏移 | ⚠
FAT32 | 独立磁盘 ✓ | 保持不变 ✓ | ✓
LoongArch | 单磁盘 ramdisk | 多磁盘 virtio，与 RISC-V 统一 | ⚠
磁盘驱动 | 各 FS 直接调 bread/bwrite | 统一磁盘驱动抽象层 | ⚠
后续核心工作
① 统一磁盘驱动层（所有 FS 通过 bdev_read/bdev_write 访问）
② 去掉 ext2 的 FSSIZE 偏移，改为独立磁盘挂载
③ LoongArch 多磁盘 virtio 适配
④ 删掉 cat ext2.img >> fs.img 拼接逻辑
7 / 10

## Slide 10
项目概述 · 分支演进 · 架构设计 · HAL进展 · ext2状态 · FAT32状态 · 磁盘规划 · 跨平台 · 成果总结 · 后续计划
跨平台适配状态
特性 | RISC-V | LoongArch
VFS | ✅ | ✅
ext2 | 通过比赛案例和自测 | ⚠️ 需多磁盘后验证
FAT32 | 框架完成 | ⚠️ 需多磁盘后验证
多磁盘 | ✅3 disks | ❌ → 计划实现
统一磁盘驱动 | ❌ → 计划实现 | ❌ → 计划实现
LoongArch 平台的多磁盘支持是当前跨平台统一的关键瓶颈。一旦 HAL 层完成多磁盘 virtio，ext2 和 FAT32 的 LoongArch 适配将同步验证通过。
8 / 10

## Slide 11
项目概述 · 分支演进 · 架构设计 · HAL进展 · ext2状态 · FAT32状态 · 磁盘规划 · 跨平台 · 成果总结 · 后续计划
当前成果总结
模块 | 状态
VFS 抽象层 | ✅ 完成
ext2（完整实现 + 15/15 测试通过） | ✅ 完成
FAT32（框架 + 所有 vnode_ops） | ✅ 基础完成
HAL — RISC-V 多磁盘 | ✅ 完成
HAL — LoongArch 单磁盘 | ✅ 完成
文件系统核心功能（VFS + ext2 + FAT32 框架）已完整实现
当前瓶颈：LoongArch 多磁盘 virtio 支持+ 统一磁盘驱动层
全国大学生计算机系统能力大赛 · 操作系统功能挑战赛道
9 / 10

## Slide 12
后续计划与分工
任务 | 优先级 | 状态
FAT32 完善与测试 | 高 | 待启动
统一磁盘驱动抽象层 | 高 | 待启动
ext2 改为独立磁盘（去 FSSIZE） | 高 | 待启动
LoongArch 多磁盘 virtio | 高 | 待启动
LoongArch 端到端 FS 测试 | 中 | 依赖 HAL
当前状态
final-submission
→ final-submission 分支最终交付
10 / 10