## Slide 1
xv6 双架构 HAL
2026年7月至8月阶段工作总结
LoongArch存储适配 · 内存保护 · HAL边界收敛 · 稳定性优化
功能补齐
运行稳定
结构收敛
全国大学生计算机系统能力大赛 · 操作系统功能挑战赛道
1 / 12

## Slide 2
阶段目标
设备适配
内存保护
I/O稳定
HAL边界
总结
阶段目标与完成结果
全国大学生计算机系统能力大赛 · 操作系统功能挑战赛道
2 / 12
3
独立文件系统设备
4
类底层稳定性修复
0
kernel架构条件块
双架构
完整回归验证
本阶段形成三条连续主线
01 设备能力
解除BIOS装载限制 三个镜像独立挂载
02 稳定性
guard · TLB · PTE权限 UART状态轮询
03 HAL边界
10个条件块收敛为 7项平台职责
目标：增加尽量少的机制，同时让失败可检测、平台差异可定位。

## Slide 3
阶段目标
设备适配
内存保护
I/O稳定
HAL边界
总结
工作演进：功能可用 → 稳定运行 → 边界完整
全国大学生计算机系统能力大赛 · 操作系统功能挑战赛道
3 / 12
设备能力
07.16—07.18
● c7c4a1c loader装载三镜像
● abbdbb9 dev=1/2/3独立布局
先确认平台行为，再提取稳定接口
稳定性
07.22—07.28
● 63bed2d 内核栈guard
● 0b463d3 删除手工TLB填充
● c5cfd4b NR/NX权限转换
● 66acbd8 UART状态轮询
先确认平台行为，再提取稳定接口
边界收敛
07.22—08.02
● 7bb6704 去双包装
● f08c90f / f731aed HAL接口下沉
● 91cfd94 死代码与布局清理
先确认平台行为，再提取稳定接口
提交顺序体现了实现策略：先打通数据路径，再修复语义与保护，最后进行结构重构。

## Slide 4
阶段目标
设备适配
内存保护
I/O稳定
HAL边界
总结
HAL设计：统一语义，平台实现
全国大学生计算机系统能力大赛 · 操作系统功能挑战赛道
4 / 12
通用内核
VFS · buffer cache · proc · trap · vm
HAL公共契约
hal_arch · hal_vm · hal_intr · hal_timer · hal_console · hal_ctx · hal_disk
RISC-V
Sv39 · PLIC · virtio-mmio · 中断UART
LoongArch
PGDL/PGDH · EIOINTC · RAM disk · 轮询UART
设计判断
● 通用层描述目标，HAL封装寄存器和设备机制
● 统一调用路径允许空操作、同步操作与异步操作
● 页表与TLB、console与UART各自保持单一事实来源
● 固定内存布局通过构建期和运行期检查固化
接口按行为职责划分，不按CSR数量拆分
接口：hal/hal_*.h 实现：hal/riscv/ + hal/loongarch/

## Slide 5
阶段目标
设备适配
内存保护
I/O稳定
HAL边界
总结
LoongArch三镜像：内核与数据分离装载
全国大学生计算机系统能力大赛 · 操作系统功能挑战赛道
5 / 12
原布局
-bios
kernel + fs + ext2 + fat32
超过QEMU BIOS/ROM约4 MiB上限
当前布局
kernel.bin
-bios 约120 KiB
3幅镜像
QEMU loader → 保留RAM
DMW0使PLV0可直接访问低物理地址
设备与RAM窗口一一对应
设备
镜像
装载地址
用途
dev=1
fs.img
0x09000000
xv6fs
dev=2
ext2.img
0x0a000000
独立ext2
dev=3
fat32.img
0x0b000000
FAT32
● 统一16 MiB窗口与构建期容量检查
● 每设备独立锁；块号越界立即停止
● 同步memmove完成I/O，无伪造virtio中断
运行效果由配套演示视频展示
代码：Makefile:280-326 · hal/loongarch/hal_ramdisk.c · memlayout.h

## Slide 6
阶段目标
设备适配
内存保护
I/O稳定
HAL边界
总结
LoongArch内核栈：让guard真正参与地址转换
全国大学生计算机系统能力大赛 · 操作系统功能挑战赛道
6 / 12
原有隐患
低地址内核栈
DMW0恒等映射
CPU绕过页表
“guard无PTE”不会触发异常 栈越界可能覆盖相邻进程数据
物理间隔只能延缓破坏 无法提供强制检测
高地址栈布局
栈第2页 ← 初始sp
栈第1页
未映射 guard
下一进程：栈第2页
下一进程：栈第1页
未映射 guard
KSTACK_TOP
修复路径
1
内核栈移入DMW0之外的高地址区
2
两页栈由固定PGDH映射，guard不建PTE
3
TLB refill按故障地址选择PGDL/PGDH
4
溢出时切换每CPU紧急栈并稳定诊断
局部引入PGDH，保留现有DMW0数据路径
代码：memlayout.h · hal_vm.c · hal_tlbrefill.S · hal_kvec.S

## Slide 7
阶段目标
设备适配
内存保护
I/O稳定
HAL边界
总结
页表正确性：单一TLB入口 + 原生权限转换
全国大学生计算机系统能力大赛 · 操作系统功能挑战赛道
7 / 12
TLB职责分离
旧路径
vmfault()建立PTE 并由C函数手工写TLB
偶/奇页写入同一lo 存在别名风险
当前路径
vmfault() 只检查并建立PTE
hal_tlbrefill.S 唯一装入TLB
删除旧函数约30行 · 消除双重状态维护
PTE权限语义
通用内核
R / W / X / U
hal_pte_encode_perm()
RISC-V
权限位原样编码
LoongArch
缺少R/X → 原生NR/NX
数据页与用户栈可表达NX 执行页可表达完整读/执行组合
公共mappages()只增加一个HAL转换调用
代码：kernel/vm.c:151 · hal/loongarch/arch.h:375-428 · hal_tlbrefill.S

## Slide 8
阶段目标
设备适配
内存保护
I/O稳定
HAL边界
总结
LoongArch UART：由时间猜测改为设备状态
全国大学生计算机系统能力大赛 · 操作系统功能挑战赛道
8 / 12
QEMU 8.2.2实测
16550 IIR
中断待处理
PCH-PIC
已解除屏蔽
EIOINTC
COREISR不置位
CPU
未收到UART中断
结论：LSR状态有效，外部中断路由链存在限制
当前收发路径
TX
consolewrite
hal_console_write
LSR[5] → THR
RX
timer tick
hal_console_poll
LSR[0] → RHR
完整16550初始化
关闭中断 · 设置波特率 · 8N1 · 启用并清空FIFO
固定约50000次循环
轮询LSR_TX_IDLE
不再依赖QEMU执行速度
代码：hal/loongarch/hal_uart.c · kernel/trap.c:181-192

## Slide 9
阶段目标
设备适配
内存保护
I/O稳定
HAL边界
总结
HAL边界收敛：通用内核不再判断架构
全国大学生计算机系统能力大赛 · 操作系统功能挑战赛道
9 / 12
修改前
架构条件块散布在
exec.c
proc.c
trap.c
vm.c
#ifdef ARCH_loongarch
通用控制流依赖平台寄存器、 地址布局和设备行为
修改后：7项平台职责
内核映射
hal_vm_map_kernel
启用MMU
hal_vm_enable
用户跳板
map/unmap_trampoline
低页保留
reserve_user_low
叶PTE判断
hal_pte_is_leaf
绑定trapframe
bind_user_frame
控制台轮询
hal_console_poll
10个条件块 → 7项职责 → kernel匹配数 0
空操作也是明确的平台策略：LoongArch无需用户trampoline映射
接口：hal/hal_vm.h · hal/hal_arch.h · hal/hal_console.h

## Slide 10
阶段目标
设备适配
内存保护
I/O稳定
HAL边界
总结
精简实现与防御性约束
全国大学生计算机系统能力大赛 · 操作系统功能挑战赛道
10 / 12
做减法
-168
行（3项清理提交净变化）
● PLIC、UART平台文件直接导出hal_*接口
● 删除旧swtch标签、未使用UART状态和寄存器访问
● console通过handler回调接收字符，HAL不反向依赖
● hal_virtio.c更名为hal_ramdisk.c，名称对应机制
保留RISC-V异步TX状态：它仍承担阻塞写语义
加约束
链接期
.text.boot不得覆盖TLB refill入口
编译期
NPROC=64对应192页内核栈窗口
构建期
三幅镜像分别不得超过16 MiB
运行期
设备号与块号执行边界检查
当前HAL：公共接口200行 · RISC-V 1526行 · LoongArch 1673行
提交：0b463d3 · 7bb6704 · 91cfd94

## Slide 11
阶段目标
设备适配
内存保护
I/O稳定
HAL边界
总结
验证结果与当前设计边界
全国大学生计算机系统能力大赛 · 操作系统功能挑战赛道
11 / 12
双架构回归
测试
RISC-V
LoongArch
usertests -q
ALL PASSED
ALL PASSED
forktest / grind
PASS
PASS
ext2综合测试
15 / 15
15 / 15
FAT32测试
42 / 42
42 / 42
验证重点：HAL重构未改变通用内核与文件系统语义
当前边界
● RAM disk写入不跨QEMU重启持久化
● 每个LoongArch设备窗口固定为16 MiB
● UART接收延迟受定时器tick约束
● ext2当前针对8 MiB单块组镜像
接口为后续替换真实块设备保留扩展点
三文件系统完整运行效果见配套演示视频

## Slide 12
阶段总结
功能完整性
三个独立设备
LoongArch同时承载 xv6fs · ext2 · FAT32
运行稳定性
四项关键修复
guard · TLB · PTE权限 UART状态轮询
结构完整性
kernel条件块清零
平台差异集中在HAL 通用控制流保持一致
以语义划分HAL · 以单一实现路径控制复杂度 · 以自动检查固化关键布局
2026年7月至8月
谢谢
12 / 12